Angebot für 7. Dezember 2017
## Rechnung suchen (1,5 MT)
Mitarbeiter können alle Rechnungen auflisten und durch Eingabe von Suchfiltern die Auflistung einschränken. Unter Verwendung anderer Programmmodule können die gefundenen Rechnungen storniert oder im Detail angezeigt werden. Die Verfügbaren Filter schließen Darum (von, bis), Kunde sowie Zimmer ein.

Rechnung Suchen

Datum eingränzen
von

bis

Kunde

Zimmer

Suchen

## Mitarbeiter erstellt Reservierung (2,0 MT)
Als Mitarbeiter kann man für einen oder mehrere Kunden ein oder mehrere Zimmer für einen gegebenen Zeitraum reservieren. Kein Zimmer darf zum selben Zeitpunkt Teil von mehr als einer Reservierung sein. Falls Mängel an einem oder mehrerer Zimmer der Reservierung vorliegen, muss der Kunde (bzw. die Kunden) darauf hingewiesen werden und ein Rabatt kann optional festgelegt werden.

Hinzufügen

Kunde
Zimmer

Hinzufügen

Kunde
Kunden

Reservierung erstellen
Datum
von

bis

Buchen
## Rechnung ausstellen (1,5 MT)
Als Mitarbeiter kann man für ein oder mehrere Zimmer für einen oder mehrere Kunden eine Rechnung für einen ununterbrochenen Zeitraum ausstellen. Falls eine Reservierung besteht, kann diese als Vorlage für die Rechnung verwendet werden. Es können nur Rechnung für Zimmer ausgestellt werden, welche nicht für den Buchungszeitraum belegt bzw. reserviert sind. Rechnungen können nicht nachträglich geändert werden, nur storniert und neu ausgestellt werden.

Rechnung ausstellen

Kunde

Hinzufügen

Kunde

Datum
von

bis

Rechnung generieren

Hinzufügen
## Rechnung stornieren (1,5 MT)
Als Mitarbeiter kann man Rechnungen stornieren, um Fehler zu berichtigen und um Geld zurückzuerstatten. Die Hotelverwaltung kann eine Stornierungsfrist festlegen. Eine Reservierung kann nur vor Ablauf der Stornierungsfrist storniert werden.
Mitarbeiter können ausgestellte Rechnungen auch nachträglich noch stornieren.

Rechnung stornieren
Datum
von

bis

Filtern

stornieren
## Kundenstammdaten ändern (2,0 MT)
Als Mitarbeiter kann man die Kundenstammdaten eines Kunden editieren, um die Kundenstammdaten zu korrigieren und aktualisieren. Durch die Suchfunktion können Mitarbeiter Kunden, die geändert werden sollen, finden.

Kundenstammdaten ändern

Kunde

suchen

ändern
## Mitarbeiter kann Urlaub beantragen (1,0 MT)
Als Mitarbeiter kann man für einen bestimmten Zeitraum Urlaub beantragen. Der beantragte Urlaub wird über eine andere Funktion vom Vorgesetzten bestätigt oder abgelehnt. Bestätigte Urlaubszeiten werden in der Arbeitseinteilung berücksichtigt.

Urlaub beantragen
Datum
von

bis

Beantragen